## Gestión con Metodologías Agiles

### SCRUM

* Product Backlog

Funcionalidades y características:

* + Informar opciones de reservas.
  + Carga de reservas.
  + Lista de costos de uso según día de reserva.
  + Registro de pagos.
* Sprint Planning

Sprint Plan de 3 Días. Cada Días es un sprint.

Sprint 1: incluirá las tareas para entender las consignas, el desarrollo de propuesta, MVP, listar los requisitos funcionalidades y listar las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto y su presentación (pseint, GitHub, Canva o simil)

Sprint 2: incluirá las tareas para el desarrollo de código, pruebas, pruebas de stress y diagrama de flujo

Sprint 3: incluirá las tareas de documentación, preparación de presentación y creación de repositorio

* Daily Standup

Ayer: Terminamos de desarrollar el código y se completaron las pruebas.

Hoy: Crearemos el repositorio con links de entregar y finalizar el TP

Obstáculos: hay anuncios de cortes de luz durante el día

* Sprint Review y Retrospectiva

Al final del Sprint2, logramos un código robusto y amigable que satisfacen los requisitos funcionales (se informan los turnos de reserva, el propietario puede cargar su reserva y se notifica el pago). Queda pendiente para un próximo sprint mejorar la gestión de capacidad de personas, mejorar la gestión de costos y pagos, y ampliar la capacidad de reservas disponibles

* Reflexiona sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar:

Funcionó: Logré completar los requisitos funcionales mínimos para informar al usuario las reservas disponibles y completar su reserva.

Mejoras: ampliar la capacidad de reservas habilitando más días y horarios, crear una lista de precios de reserva, mejorar el límite de la capacidad del SUM e incorporar como tablero otra herramienta colaborativa.